| GUIA TÉCNICO-OPERACIONAL Guia de produção e integração Bizagi Plano completo para transformar a versão 1.6 em um serviço corporativo seguro, disponível e operável. Sistema de Perfis e Permissões · CAEd / Bizagi / n8n Elaborado em 25 de junho de 2026 | DA ESPECIFICAÇÃO À GOVERNANÇA DIGITAL |
| --- | --- |

# Resumo executivo

A versão 1.6 é uma base funcional de homologação, não uma publicação definitiva de produção. Ela já implementa cadastro de processos, matriz de perfis e permissões, fluxo de aprovação, notificações, trilha de auditoria e conectores iniciais para n8n e Bizagi. Para usuários reais, porém, ainda são obrigatórios autenticação corporativa, autorização por papel, PostgreSQL, migrações controladas, HTTPS, gestão de segredos, observabilidade, backup e processamento resiliente das integrações.

Recomendação principal Não publicar o ZIP diretamente em um servidor exposto. Utilize a sequência DEV → Homologação → Produção e conclua os bloqueadores de segurança e operação descritos neste guia.

## Leitura rápida — sequência do início ao fim

1. Definir patrocinador, dono do produto, responsáveis técnicos e regras de acesso.

2. Provisionar ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção.

3. Implementar login corporativo e autorização por papéis antes de permitir usuários reais.

4. Trocar SQLite por PostgreSQL e introduzir migrações versionadas.

5. Construir imagem Docker imutável e pipeline de testes, segurança e publicação.

6. Provisionar DNS, HTTPS, proxy reverso, banco, backup, logs, métricas e cofre de segredos.

7. Homologar o fluxo funcional completo sem Bizagi e sem n8n.

8. Homologar n8n com Webhook de produção, autenticação e callback.

9. Homologar Bizagi com OAuth 2.0, Process GUID e XPaths do formulário inicial.

10. Executar UAT, teste de restauração, teste de falha, aprovação de segurança e go-live controlado.

11. Operar com monitoramento, suporte, rotação de credenciais, backup e plano de rollback.

# 1. Diagnóstico da versão atual

O primeiro passo é separar o que já está entregue do que precisa ser endurecido para produção.

| Componente | Situação na v1.6 | Exigência de produção |
| --- | --- | --- |
| Interface e fluxo | Funcionais; páginas, aprovação e notificações implementadas. | Validar usabilidade, acessibilidade e autorização por rota/ação. |
| Identidade do usuário | Usuário atual é lido de uma configuração interna. | SSO/OIDC real, sessão segura, MFA no IdP e logout. |
| Autorização | Papéis cadastrados, mas sem bloqueio de acesso efetivo. | RBAC aplicado no back-end e no front-end. |
| Banco de dados | SQLite local e criação automática de tabelas. | PostgreSQL, migrações Alembic, backup e alta disponibilidade. |
| Servidor | Uvicorn simples; Dockerfile de base. | Contêiner imutável, health checks, réplicas e proxy HTTPS. |
| Bizagi | Cliente OAuth/OData inicia um caso. | Homologar credenciais, Process GUID, XPaths, idempotência e retorno. |
| n8n | Webhook síncrono com segredo em header. | URL de produção, cofre de credenciais, retries, monitoramento e SLA. |
| Logs e auditoria | Eventos de negócio gravados no banco. | Logs técnicos centralizados, correlação, retenção e proteção contra alteração. |
| Backup/recuperação | Não configurado. | Política, testes de restauração e RPO/RTO aprovados. |

Bloqueador crítico A aplicação não possui autenticação de usuários. Portanto, a primeira publicação deve permanecer restrita a desenvolvimento/homologação até que SSO e RBAC estejam ativos.

# 2. Arquitetura recomendada

Arquitetura-alvo com separação de responsabilidades e integrações resilientes.

## 2.1 Opção de piloto controlado

Uma máquina virtual corporativa ou serviço de contêiner, acessível apenas pela rede interna/VPN.

Proxy reverso com HTTPS, um contêiner da aplicação e PostgreSQL gerenciado ou dedicado.

n8n em instância separada, com subdomínio e credenciais próprias.

Backups diários, logs centralizados e monitoramento de disponibilidade.

## 2.2 Opção recomendada para operação crítica

Balanceador de carga e pelo menos duas réplicas da aplicação.

PostgreSQL gerenciado com redundância, backup automático e point-in-time recovery.

Redis e worker assíncrono para Bizagi/n8n, com retry, dead-letter e idempotência.

Observabilidade com métricas, traces, logs e alertas; cofre de segredos corporativo.

Pipeline CI/CD com aprovação para produção e rollback por versão de imagem.

Base técnica FastAPI recomenda que a aplicação de produção seja iniciada automaticamente, suporte reinício e, conforme a carga, utilize replicação de processos ou contêineres. Docker recomenda uma configuração específica de produção, sem bind mount do código e com serviços adicionais de operação.

# 3. Times, decisões e acessos necessários

| Responsável | O que precisa entregar |
| --- | --- |
| Dono do produto | Escopo, regras, aprovadores, critérios de aceite e prioridade. |
| Desenvolvimento | Hardening, SSO/RBAC, PostgreSQL, migrações, filas, testes e correções. |
| Infra/Cloud | Servidores/serviços, DNS, TLS, rede, registry, backup, observabilidade e CI/CD. |
| Segurança/IAM | IdP, grupos, MFA, secrets, revisão de riscos, firewall e pentest. |
| DBA | PostgreSQL, usuários, privilégios, backup, retenção, restauração e monitoramento. |
| Equipe Bizagi | Processo, formulário inicial, XPaths, OAuth, usuário técnico e suporte. |
| Equipe n8n | Instância, workflow, credenciais, notificações, SLA e monitoramento. |
| Operação/Service Desk | Catálogo de serviço, atendimento, escalonamento e comunicação. |

# 4. Preparação do código para produção

## 4.1 Autenticação e autorização

Integrar o sistema ao provedor de identidade corporativo por OIDC/OAuth 2.0, preferencialmente Entra ID, Keycloak ou IdP já homologado.

Criar sessão segura com cookies HttpOnly, Secure e SameSite; implementar expiração, logout e renovação controlada.

Mapear grupos do IdP para papéis do sistema: Solicitante, Revisor, Aprovador, Administrador e Auditor.

Aplicar autorização no back-end de todas as rotas e ações; ocultar botões no front-end é apenas uma camada adicional.

Registrar o identificador real do usuário em auditoria, aprovação e notificações.

## 4.2 Banco e migrações

Adicionar driver PostgreSQL e alterar DATABASE_URL.

Adicionar Alembic e gerar uma migração inicial; remover ALTER TABLE manual como mecanismo principal.

Desabilitar carga automática de dados de demonstração em produção ou executá-la apenas por comando administrativo explícito.

Criar índices, constraints, unicidade de correlação e política de retenção.

APP_ENV=production DATABASE_URL=postgresql+psycopg://app_perfis:<SEGREDO>@postgres:5432/perfis_permissoes SECRET_KEY=<GERADA_E_ARMAZENADA_NO_COFRE>

## 4.3 Resiliência das integrações

Não executar n8n e Bizagi no mesmo ciclo HTTP da ação do usuário em produção.

Gravar um job, responder ao usuário e processar em worker assíncrono.

Usar chave idempotente composta por processo, versão e evento; não criar dois casos Bizagi para o mesmo envio.

Aplicar retry exponencial, timeout, circuit breaker e fila de falhas para reprocessamento manual.

Propagar correlation_id em aplicação, n8n, Bizagi e logs.

## 4.4 Segurança da aplicação

Validar CSRF para operações por formulário/sessão; restringir CORS quando houver clientes externos.

Aplicar headers de segurança, HSTS, limite de requisições e tamanho de payload.

Remover Swagger público em produção ou restringi-lo por autenticação/rede.

Executar análise de dependências, imagem de contêiner, SAST e teste de penetração.

Nunca registrar secrets ou payloads sensíveis em texto aberto nos logs.

# 5. Provisionamento da infraestrutura

| Item a solicitar | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| DNS | Ex.: perfis-permissoes.hml.instituicao.br e perfis-permissoes.instituicao.br. |
| TLS/HTTPS | Certificado corporativo, renovação automática e redirecionamento HTTP→HTTPS. |
| Compute | Serviço de contêiner ou VM Linux com capacidade definida após teste de carga. |
| Registry | Registro privado para imagens versionadas e assinadas. |
| PostgreSQL | Instâncias separadas HML/PROD; backup, PITR, criptografia e usuário de menor privilégio. |
| Redis/worker | Fila de integrações, se adotado o desenho resiliente recomendado. |
| Segredos | Vault/Secrets Manager; acesso por identidade da aplicação, não por arquivo compartilhado. |
| Rede | Saída HTTPS para Bizagi/n8n; entrada apenas via proxy; allowlist se exigida. |
| Observabilidade | Logs, métricas, alertas de disponibilidade, erro, fila e banco. |
| Backup | Política de frequência, retenção, criptografia e teste periódico de restauração. |

## 5.1 Ambientes obrigatórios

| Ambiente | Finalidade | Dados |
| --- | --- | --- |
| DEV | Desenvolvimento e testes rápidos. | Sintéticos. |
| HML | UAT, segurança, integração n8n/Bizagi e treinamento. | Mascarados ou sintéticos representativos. |
| PROD | Uso oficial. | Reais, com controle de acesso e retenção. |

# 6. Pipeline de implantação

1. Código versionado em Git, com branch protegida e revisão obrigatória.

2. Pipeline executa lint, testes automatizados, análise de segurança e build da imagem.

3. Imagem recebe tag imutável com versão/commit e é publicada no registry.

4. Deploy em DEV; smoke test automático em /health e rotas principais.

5. Promoção da mesma imagem para HML; migrações executadas como job único.

6. UAT, testes de integração e aprovação formal de segurança/produto.

7. Promoção para PROD em janela controlada; backup prévio e plano de rollback.

8. Smoke test, monitoramento reforçado e comunicação de go-live.

# Exemplo conceitual de implantação 1. docker build -t registry/sistema-perfis:1.6.x . 2. docker push registry/sistema-perfis:1.6.x 3. executar migrações Alembic 4. iniciar/recriar serviço com a imagem aprovada 5. validar GET /health e fluxo de login

# 7. Configuração de produção

Atenção O .env atual é um modelo de desenvolvimento. Em produção, os valores sensíveis devem vir de um cofre e não devem ser enviados ao Git.

APP_NAME=Gestão de Perfis e Permissões APP_ENV=production SECRET_KEY=<cofre> DATABASE_URL=<cofre> # Desabilitados até a homologação correspondente BIZAGI_ENABLED=false N8N_ENABLED=false APPROVAL_DEFAULT_REVIEWER=<grupo-ou-usuario-real> APPROVAL_DEFAULT_FINAL_APPROVER=<grupo-ou-usuario-real>

## 7.1 Novas configurações recomendadas

OIDC_ISSUER, OIDC_CLIENT_ID, OIDC_CLIENT_SECRET e OIDC_REDIRECT_URI.

ALLOWED_HOSTS, TRUSTED_PROXY, SESSION_COOKIE_NAME e SESSION_MAX_AGE.

LOG_LEVEL, SENTRY/OTEL endpoint, correlation ID e política de mascaramento.

REDIS_URL, WORKER_CONCURRENCY, RETRY_LIMIT e RETRY_BACKOFF.

BIZAGI_CORRELATION_XPATH e política de idempotência.

# 8. Homologação funcional antes das integrações

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Criar processo | Código único, dados persistidos e auditoria criada. |
| Editar matriz | Dependências aplicadas e alterações salvas. |
| Enviar para aprovação | Tarefa criada para o revisor e processo bloqueado conforme regra. |
| Aprovar etapa 1 | Tarefa final criada para o aprovador. |
| Aprovar etapa 2 | Status aprovado, versão bloqueada e evento registrado. |
| Devolver para ajustes | Justificativa obrigatória e processo reaberto. |
| Autorização | Usuário sem papel não acessa rota ou operação proibida. |
| Concorrência | Dois usuários não sobrescrevem alterações silenciosamente. |
| Backup/restore | Banco restaurado e aplicação funcional em ambiente isolado. |

# 9. Integração com Bizagi — o que solicitar e como executar

Modelo recomendado: a ferramenta é o sistema de registro e aprovação da especificação. Após a aprovação final, ela cria no Bizagi um caso de implementação/execução. Isso evita duplicar o mesmo fluxo de aprovação nas duas plataformas.

## 9.1 Informações mínimas para o conector atual

| Solicitação | Por que é necessária |
| --- | --- |
| URL do Work Portal de HML e PROD | Forma a URL de token e dos serviços OData. |
| Aplicação OAuth 2.0 | Gera Client ID e Client Secret para autenticação servidor-servidor. |
| Grant type Client Credentials | É o fluxo implementado no conector atual. |
| Allowed Scope API | Permite uso completo dos serviços OData necessários. |
| Usuário técnico dedicado | O token opera no contexto desse usuário; deve ter menor privilégio. |
| Process GUID por ambiente | Identifica o processo no endpoint /processes(GUID)/start. |
| XPaths do formulário inicial | Definem onde gravar código, nome, status e payload. |
| Tipos, limites e obrigatoriedade | Evita falhas por tamanho, formato ou campo obrigatório. |
| Acesso de rede e certificado | Garante comunicação HTTPS entre os ambientes. |
| Contato de suporte e tracing | Permite investigar 401, 403, 400, 500 e timeouts. |

## 9.2 Campos que devem existir no formulário inicial do Bizagi

| Variável do sistema | XPath esperado/configurável | Sugestão de tipo |
| --- | --- | --- |
| Código do processo | PerfisPermissoes.CodigoProcesso | Texto curto; único/correlacionável. |
| Nome do processo | PerfisPermissoes.NomeProcesso | Texto. |
| Status de aprovação | PerfisPermissoes.StatusAprovacao | Texto ou entidade paramétrica. |
| Payload integral | PerfisPermissoes.PayloadJson | Texto longo; validar limite. |
| Correlação externa | PerfisPermissoes.CorrelationId | Texto único, recomendado. |
| Versão aprovada | PerfisPermissoes.Versao | Inteiro, recomendado. |

Decisão de modelagem A solução atual envia o objeto completo como JSON em um campo de texto. Para relatórios, regras e consultas dentro do Bizagi, pode ser melhor modelar perfis e permissões como coleção relacionada. Essa decisão deve ser tomada com a equipe Bizagi antes do go-live.

## 9.3 Passos da equipe Bizagi

1. Criar ou selecionar o processo que receberá as especificações aprovadas.

2. Adicionar ao formulário inicial os atributos/XPaths acordados e publicar em Homologação.

3. Criar usuário técnico dedicado com acesso apenas ao processo e dados necessários.

4. No Work Portal, acessar Admin → Security → OAuth2 Applications e registrar a aplicação externa.

5. Selecionar Client Credentials, escopo API e o usuário técnico dedicado.

6. Entregar Client ID e Client Secret por canal seguro, com validade e rotina de rotação.

7. Fornecer Process GUID retornado pela lista OData de processos e os XPaths exatos.

8. Habilitar traces de autenticação/API e disponibilizar contato para suporte de homologação.

9. Executar testes de token, listagem de processos e criação de caso.

10. Repetir a configuração em Produção; não reutilizar secrets de Homologação.

## 9.4 Testes técnicos da integração

| Teste | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Token OAuth | HTTP 200 e access_token recebido; credencial de HML. |
| Token inválido | HTTP 401; erro registrado sem expor secret. |
| Listar processos | Aplicação técnica vê somente o necessário e identifica o GUID correto. |
| Criar caso válido | Caso criado uma vez, número retornado e gravado no sistema. |
| XPath inválido | Erro tratável; job fica disponível para correção/reprocessamento. |
| Reenvio do mesmo evento | Não cria caso duplicado; usa correlação/idempotência. |
| Timeout Bizagi | Retry assíncrono e alerta operacional. |
| Permissão insuficiente | HTTP 403, tracing disponível e usuário técnico ajustado sem virar administrador. |

## 9.5 Solicitação pronta para a equipe Bizagi

Assunto: Preparação de integração — Sistema de Perfis e Permissões x Bizagi Solicitamos a configuração do ambiente de Homologação para integração servidor-servidor via OAuth 2.0 e API OData. Precisamos receber: 1. URL do Work Portal de HML e PROD; 2. aplicação OAuth 2.0 com Grant Type Client Credentials e Allowed Scope API; 3. usuário técnico dedicado, sem perfil administrador, com acesso mínimo ao processo; 4. Client ID e Client Secret por canal seguro, incluindo validade e procedimento de rotação; 5. Process GUID do processo em cada ambiente; 6. XPaths, tipos, limites e obrigatoriedade dos parâmetros do formulário inicial; 7. confirmação do campo de correlação/idempotência; 8. confirmação de allowlist, proxy, certificado e restrições de rede; 9. tracing de Authentication e Bizagi API habilitado em HML; 10. contato técnico para homologação e suporte. Fluxo proposto: após aprovação final na ferramenta, criar um caso de implementação no Bizagi e armazenar o número do caso retornado.

# 10. Integração com n8n

Usar o Webhook de produção, com workflow publicado; o URL de teste não deve ser configurado na aplicação.

Proteger o webhook por Header Auth ou mecanismo corporativo equivalente; armazenar o segredo no cofre.

Usar n8n para comunicação, lembretes, escalonamento de SLA e orquestração — não para substituir a regra de aprovação do sistema.

Configurar callback autenticado para devolver execução, ticket externo, caso Bizagi ou falha.

Definir retenção de execuções e mascaramento de dados sensíveis.

Para volume relevante, considerar PostgreSQL e queue mode/Redis conforme licença e arquitetura do n8n.

## 10.1 Workflow recomendado

1. Webhook recebe approval.requested ou approval.approved.

2. Valida segredo, event, version e correlation_id.

3. Busca dados adicionais na API do sistema, se necessário.

4. Envia e-mail/Teams e cria lembrete de SLA.

5. Após approval.approved, chama Bizagi ou solicita que o worker da aplicação faça a chamada.

6. Envia resultado ao POST /api/n8n/callback.

7. Em falha, registra execução, alerta suporte e agenda retry.

# 11. Plano de go-live

| Momento | Atividade |
| --- | --- |
| T-10 dias | Congelar escopo, concluir UAT e segurança; confirmar suporte e janela. |
| T-5 dias | Restaurar backup de ensaio, validar pipeline e rotação de secrets. |
| T-1 dia | Backup final, imagem aprovada, checklist de acessos e comunicação. |
| T0 | Aplicar migrações, implantar imagem, habilitar SSO e executar smoke test. |
| T+1 hora | Validar criação, aprovação, n8n e Bizagi com caso controlado. |
| T+1 dia | Revisar logs, fila, desempenho e chamados; ajustar alertas. |
| T+7 dias | Encerrar hypercare e formalizar operação contínua. |

## 11.1 Critérios de “go/no-go”

SSO e RBAC validados por Segurança.

Migrações e rollback testados.

Backup e restauração comprovados.

Nenhum secret no Git, imagem ou log.

Fluxo completo aprovado pelo dono do produto.

Bizagi e n8n homologados com credenciais exclusivas de HML.

Monitoramento, alertas e escala de suporte ativos.

Plano de contingência para indisponibilidade das integrações.

# 12. Operação, suporte e continuidade

| Indicador | Alerta sugerido |
| --- | --- |
| Disponibilidade | Falha em /health ou taxa de erro acima do limite. |
| Tempo de resposta | p95 acima da meta por janela contínua. |
| Fila de integração | Jobs pendentes/falhos acima do limite ou envelhecimento excessivo. |
| Bizagi | 401/403, timeout, criação duplicada ou ausência de case_id. |
| n8n | Webhook falho, execução parada ou callback ausente. |
| Banco | Uso de disco, conexões, locks, réplica/backup e falha de restauração. |
| Segurança | Login anômalo, falhas repetidas, segredo expirando ou alteração de papel. |

## 12.1 RPO e RTO

Definir RPO: perda máxima aceitável de dados, por exemplo 15 minutos ou 24 horas.

Definir RTO: tempo máximo para restaurar o serviço, por exemplo 2 ou 4 horas.

A política de backup deve ser derivada desses objetivos e testada periodicamente.

# 13. Plano de rollback

1. Interromper novas alterações e desabilitar temporariamente os webhooks externos.

2. Reverter o serviço para a imagem anterior aprovada.

3. Executar downgrade de migração somente se testado; preferir migrações compatíveis para frente.

4. Restaurar backup apenas quando a integridade dos dados exigir.

5. Reprocessar jobs idempotentes pendentes após estabilização.

6. Registrar incidente, impacto, causa, ações e decisão de nova publicação.

# 14. Checklist final de produção

| Área | Condição de aceite |
| --- | --- |
| Produto | Regras, perfis, aprovadores, SLA e critérios de aceite aprovados. |
| Identidade | SSO, MFA, logout, sessão e grupos testados. |
| Autorização | RBAC aplicado em todas as rotas e operações. |
| Dados | PostgreSQL, migrações, backup e restauração validados. |
| Infra | DNS, HTTPS, proxy, container registry e health checks ativos. |
| Segredos | Cofre, rotação e acesso mínimo configurados. |
| Bizagi | OAuth, usuário técnico, GUID, XPaths, tracing e idempotência homologados. |
| n8n | Webhook de produção, autenticação, callback, retries e monitoramento homologados. |
| Segurança | SAST, dependências, imagem, pentest e revisão formal concluídos. |
| Operação | Logs, métricas, alertas, runbook, suporte e rollback definidos. |
| Usuários | Treinamento, documentação e comunicação realizados. |

# Fontes oficiais consultadas

Bizagi — autenticação da API OData

Bizagi — opções de aplicações OAuth 2.0

Bizagi — início de processos pela API OData

Bizagi — visão geral dos serviços OData

Bizagi — uso do descritor OpenAPI/OData

Bizagi — boas práticas de segurança

FastAPI — conceitos de implantação

FastAPI — implantação em contêineres

Docker — Compose em produção

n8n — Webhook node e URLs de produção

n8n — segurança e credenciais de Webhook

n8n — queue mode e escalabilidade